**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM**

**KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO**



**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG TRANG WEB BÁN ĐỒNG HỒ**

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Hữu Trung

Nhóm:03

Sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Cước Thiên 18110204
2. Tu Ngọc Yến Vy 18110243

TPHCM – tháng 10/2020

**MỤC LỤC**

[**I.** **TỔNG QUAN** 3](#_Toc53266016)

[**1** **Thông tin nhóm** 3](#_Toc53266017)

[**2** **Thông tin đề tài** 3](#_Toc53266018)

[**1.1** **Tên đề tài:** 3](#_Toc53266021)

[**1.2** **Chức năng của đề tài** 3](#_Toc53266022)

# **TỔNG QUAN**

## **Thông tin nhóm**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **HỌ & TÊN** | **EMAIL** | **VAI TRÒ** |
| 1 | 18110204 | Nguyễn Cước Thiên | 18110204@student.hcmute.edu.vn | Nhóm trưởng |
| 2 | 18110243 | Tu Ngọc Yến Vy | 18110243@student.hcmute.edu.vn | Thành viên |

## **Thông tin đề tài**



## **Tên đề tài:**

Xây dựng trang web bán hàng

## **Chức năng của đề tài**

Đây là một website bán hàng nhằm bán và giới thiệu sản phẩm đồng hồ của cửa hàng, công ty đến người tiêu dùng bao gồm giá cả và các thông tin chi tiết của sản phẩm một cách chính xác nhất. Website có các chức năng:

* Quản lý và hiển thị danh sách các sản phẩm theo từng loại(thương hiệu, giá cả)
* Hiển thị các sản phẩm khách hàng đã mua
* Hiển thị các sản phẩm khách hàng đã thêm vào giỏ
* Quản lý các đơn đặt hàng
* Quản lý và hiển thị thông tin khách hàng
* Quản lý và đăng ký tài khoản(admin, thành viên)
* Cập nhập sản phẩm, giá cả, thể loại….
* Cập nhập sản phẩm vào cơ sở dữ liệu
* Hiển thị các event, voucher…
* Thống kê số lượng bán trong ngày hay trong một khoảng thời gian nào đó
* Một vài chức năng khác…

1. **KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHI TIẾT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG** | **THỜI GIAN** | **PHÂN CÔNG** |
| 1 | Phân tich đề tài | 28/9-11/10/2020 | Nguyễn Cước Thiên  Tu Ngọc Yến Vy |
| 2 | Thiết kế database | 12/10-25/10/2020 | Nguyễn Cước Thiên  Tu Ngọc Yến Vy |
| 3 | Tìm hiểu về thiết kế web(Frontend, Backend, JavaScript, NodeJs…) | 19/10-31/10/2020 | Nguyễn Cước Thiên  Tu Ngọc Yến Vy |
| 4 | Thiết kế giao diện web | 26/10-8/11/2020 | Tu Ngọc Yến Vy |
| 5 | Kết nối Database | 1/11-15/11/2020 | Nguyễn Cước Thiên |
| 6 | Kết nối giao diện và Database | 16/11-29/11/2020 | Nguyễn Cước Thiên |
| 7 | Kiểm thử và hoàn thành trang web | 30/11-hạn | Tu Ngọc Yến Vy |
| 8 | Viết báo cáo | 30/11-hạn | Tu Ngọc Yến Vy |